Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Gminy Lubiszyn Nr XIII/110/04 z dn.27.05.2004r.

W sprawie ustalenia procedury przy

Opracowywaniu i realizacji Planu

Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego

PROCEDURY

przy opracowywaniu i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

1. Przedmiot  Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

2. Komisja Koordynacyjna

3. Wnioskodawcy i tryb składania wniosków

4. Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

5. Formularze, instrukcje ich wypełniania i procedura składania wniosków

6. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

7. Partycypacja społeczna w procesie formułowania WPI

8. Monitoring zadań kontynuowanych

9. Procedura uchwalania

- Przedmiot Planu Rozwoju Lokalnego ( PRL) i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)

PRL i WPI  są  narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji porządkujących proces realizacji założeń. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

PRL i WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 50.000,00 zł. , finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy, ze środków jednostek, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina Lubiszyn oraz jednostek i zakładów budżetowych, przewidzianych do wykonania wraz z zakresem rzeczowym i finansowym, w rozbiciu na poszczególne lata objęte planem. Plan uwzględnia dopuszczalny poziom zdolności kredytowej gminy oraz określa źródła finansowania zadań. Na szczegółowy opis jednostek struktury planu – zadań inwestycyjnych składają się informacje zawarte w Formularzach 1 (Karta zadania – informacje podstawowe), 2 (Harmonogram finansowania ), 3 (Istotne cechy zadania inwestycyjnego ) i 0 (Wniosek o dokonanie zmian w zadaniu inwestycyjnym).

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje okres czterech lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym. Oznacza to, że zadania ujęte w pierwszym roku planu realizowane są w ramach uchwalonego na jego podstawie na najbliższy rok budżetu w części obejmującej wydatki inwestycyjne. Trzy następne lata stanowią wykaz inwestycji, w odniesieniu do których prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykupy gruntów, uzyskiwanie decyzji itp.) Zasadą formułowania planu jest kwalifikowanie zadań inwestycyjnych wnioskowanych w roku opracowania planu do wprowadzenia na ostatni objęty planowaniem rok. Odstąpienie od tej zasady (umieszczenie zadania w planie do realizacji w okresie wcześniejszym) wymaga uzasadnienia. Wnioski dotyczące zmian w planie składane są na Formularzu 0

Na dokument Wieloletniego Planu Inwestycyjnego składają się:

- Zestawienie zadań inwestycyjnych i środków trwałych planowanych do zakupu, w układzie klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem:

- limitu wydatków przewidzianych na realizację zadania

- źródeł finansowania i ich wielkości w kolejnych latach planu,

- jednostki realizującej zadanie

- Zestawienie zadań inwestycyjnych składających się na poszczególne programy inwestycyjne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych)

- Zhierarchizowane zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych do planu ze wskazaniem Wnioskodawcy, z zaznaczeniem zadań, których nie ujęto w planie na najbliższe 4 lata,

- Analiza struktury wydatków w poszczególnych Działach klasyfikacji budżetowej, z przedstawieniem trendów kształtujących się w okresie ostatnich trzech lat

- Analiza zdolności kredytowej gminy

- Zestawienie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w latach objętych planem

Plan Rozwoju Lokalnego będzie natomiast część opisową dokumentu na który składać się będzie Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Inwestycyjny .

2. Komisja Koordynacyjna

Do zadań pełnomocnika d.s. Rozwoju Lokalnego należy:

- przedstawienie członkom Komisji ramowego zakresu zadań i harmonogramu posiedzeń.

- przygotowywanie materiałów  na posiedzenia Komisji  Koordynacyjnej

- koordynowanie prac Zespołu Zadaniowego składającego się z pracowników Gminy.

- Zadania Komisji Koordynacyjnej :

Komisja opracowuje zestaw kryteriów służących do przeprowadzenia hierarchizacji i wyboru priorytetów inwestycyjnych gminy.

Pełnomocnik  przedkłada kryteria kwalifikacyjne inwestycji rekomendowane przez Komisję Koordynacyjną do zatwierdzenia przez Wójta Gminy. Kryteria zatwierdza następnie Rada Gminy na najbliższym posiedzeniu.. Zatwierdzony zestaw kryteriów Koordynator WPI przekazuje do Zespołu Zadaniowego d.s. Rozwoju Lokalnego.

Technika przeprowadzenia rankingu wnioskowanych inwestycji

Rangowanie każdego wnioskowanego zadania dokonywane jest w drodze indywidualnej oceny członków Komisji poprzez nadanie oceny punktowej określającej stopień spełniania przez proponowaną inwestycję każdego z kryteriów wymienionych w Zestawieniu „Kryteria obiektywizujące zadania inwestycyjne przewidziane do włączenia w zakres Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.” stanowiących Załącznik Nr 2 . Indywidualne oceny zadań, na które składa się suma punktów określających spełnienie poszczególnych kryteriów członkowie Komisji wpisują w odpowiednie pozycje Formularza pn. „Hierarchia ważności według obowiązujących kryteriów”. Ocenę łączną wylicza i wpisuje do zestawienia protokolant. Stanowi ona średnią arytmetyczną sumy ocen przyznanych poszczególnym kryteriom, zgodnie, z którymi oceniane było zadanie przez poszczególnych członków Komisji.

- Komisja przekazuje protokół z posiedzenia wraz z listą obecności członków biorących udział w posiedzeniu oraz z kompletem ocen potwierdzonych podpisem Pełnomocnikowi, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia.

- Po przeprowadzeniu postępowania Pełnomocnik przedstawia zweryfikowaną w drodze konsultacji społecznych wstępną wersję projektu WPI do oceny i zaopiniowania przez Komisję Koordynacyjną WPI. Po uwzględnieniu uwag i sugestii Komisji projekt otrzymuje jej rekomendację do przedstawienia projektu Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia. Rekomendacja wraz z wykazem poprawek wniesionych przez Komisję posiada formę pisemną i opatrzona jest podpisami jej członków. Projekt do zatwierdzenia wnosi pod obrady Rady Gminy Koordynator WPI.

3.    Wnioskodawcy i tryb składania wniosków

Do złożenia wniosku inwestycyjnego uprawniona jest każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Lubiszyn oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej . Rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone w trybie określonym w niniejszej procedurze.

- Niezwłocznie po przyjęciu prze Radę Gminy wzorów wniosków oraz  kryteriów wyłaniania  priorytetów inwestycyjnych , wnioski rozsyłane są do sołectw, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych. Informację o przystąpieniu do WPI przekazuje się mieszkańcom w formie obiegiem wskazując miejsce do pobrania wniosków oraz zaznajomienia się z przyjętymi procedurami

- Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina wnioski do  planu inwestycyjnego przekazują Pelnomocnikowi na wypełnionych Formularzach 1,– („Karta zadania – informacje podstawowe”), 2, - (Harmonogram finansowania) 3, - (Istotne cechy zadania), oraz, w uzasadnionym przypadku Formularzu 0 – (Wniosek o dokonanie zmian w zadaniu inwestycyjnym)

- Osoby i podmioty inne niż wymienione w ppkt B) składają wnioski w dowolnej formie  . Treść wniosku musi zawierać opis zadania, jego szacunkową wartość oraz uzasadnienie.

d) Indywidualni Radni Rady Gminy oraz Komisje Rady Gminy kierują wnioski stanowiące inicjatywę Komisji do Pełnomocnika za pośrednictwem Biura Rady Gminy.

e) Składanie wniosków  następuje nie później niż w wyznaczonej w informacji o przystąpieniu do WPI dacie. Wnioski przekazane po tym terminie będą rozpatrywane w roku następnym.

f) UWAGA! Wniosek ze zgłoszeniem zadania należy składać tylko raz. Ponowienie wniosku w latach następnych, w uzasadnionych przypadkach dokonywane jest na Formularzu 0

4. Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

W odczuciu wnioskodawców potrzeba realizacji zadania inwestycyjnego lub dokonania zakupu inwestycyjnego jest zazwyczaj ewidentna i krystalizuje się na podstawie obserwacji stanu aktualnego i wyobrażeń na temat jego optymalizacji. Nadanie przez wnioskodawcę najwyższej rangi proponowanej przez siebie inwestycji wynika najczęściej z silnej potrzeby zapewnienia znośnych warunków funkcjonowania. Nierzadko jednak powodem jest chęć podniesienia ich jakości, na poziom wyższy niżby to przewidywały stosowane w gminie standardy. O ile inicjatywę taką należy ocenić jako cenną to jednak wobec niedoborów obserwowanych w innych sferach działalności gminy należy rozważyć, czy przeznaczenie środków na tego rodzaju inicjatywę nie stanie na drodze do poprawy warunków w obszarach bardziej zaniedbanych. Polityka, jaka przyświeca władzom gminy podczas podejmowania decyzji wiążących się z wydatkowaniem środków na cele inwestycyjne posiada podstawy najbardziej zobiektywizowane. Władze gminy bowiem, a w ścisłym tego słowa znaczeniu Wójt Gminy posiada najpełniejszy i kompleksowy wgląd do informacji opisujących aktualny stan poszczególnych sfer i ich potrzeby. Z drugiej strony Wójt Gminy posiada instrumenty pozwalające ocenić poziom możliwości finansowych gminy. Te dwie przesłanki stanowią o możliwości stworzenia wizji pożądanego i możliwego do osiągnięcia stanu w kilkuletnim horyzoncie czasu. Świadomość kształtu tej wizji pozwala na właściwy dobór kryteriów, jakie należy stosować przy wybieraniu spośród wszystkich zgłoszonych potrzeb, tych które najpełniej przysłużą się jej realizacji. Stąd też słusznym jest wskazanie Wójta Gminy, jako najbardziej kompetentnego do określenia obszarów szczególnego uprzywilejowania.

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających przydatność, stopień przygotowania, możliwość finansowania, efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne. Zostaną one w sposób niejako mechaniczny oszacowane przez Komisję Koordynacyjną.

Natomiast każdemu z obszarów Wójt Gminy przypisze punktową wartość tzw „czynnika ważenia” Wartości te muszą zawierać się pomiędzy liczbą 1 i 1,5.. (1,1 , 1,2, 1,3, 1,4, max 1,5 pkt) W przypadkach uzasadnionych polityką władz zakładającą szczególne preferencje wobec któregoś z kierunków rozwoju, czynnik ważenia może osiągnąć maksymalnie wartość 1,7 pkt. Wartość tego czynnika odzwierciedlać będzie wagę i znaczenie jaką dla władz gminy posiada tempo wzrostu przedmiotowego obszaru. Wartość punktowa przyznanej dla każdego zadania przez Komisję Koordynacyjną oceny według kryterium obiektywizującego zostanie przemnożona przez czynnik ważenia, dzięki czemu możliwe będzie zhierarchizowanie planowanych zadań zarówno pod względem uwarunkowań obiektywnych jak i preferencji wynikających z przyjętych przez władze założeń polityki rozwoju gminy.

Proponowany zestaw kryteriów obiektywizujących przedstawiony jest w załączniku Nr 2 do Procedur WPI. Zestaw ten może być modyfikowany poprzez zmianę przypisanych kryteriom wartości, wyłączenie lub dodanie innych kryteriów, na wniosek Wójta Gminy lub członków Komisji Koordynacyjnej każdego roku przed zatwierdzeniem kryteriów przez Wójta Gminy.

5. Formularze, instrukcje ich wypełniania i procedura składania wniosków

Złożenie wniosku jest czynnością prowadzącą do umieszczenia zadania inwestycyjnego na liście zadań stanowiących pełną informację o potrzebach i możliwościach inwestycyjnego zakresu polityki rozwoju gminy w obszarach oddziaływania samorządu gminnego. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do planu jak też i z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Na szczegółowy opis jednostek struktury planu – zadań inwestycyjnych składają się informacje zawarte w Formularzach. Formularze wniosków oraz instrukcje do nich stanowią załącznik Nr 3 do Procedur WPI.

6. Wieloletni Plan Finansowy

Skarbnik Gminy opracowuje i przekazuje do Pełnomocnika wyciąg z Wieloletniego Planu Finansowego z informacjami stanowiącymi podstawę do planowania rzeczowego zakresu merytorycznej części Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wieloletni Plan Finansowy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. Przedmiotowa informacja powinna zawierać, co najmniej:

- analizę dotychczasowego zadłużenia gminy zaciągniętego na finansowanie wydatków inwestycyjnych w perspektywie okresu niezbędnego do jego całkowitej spłaty, z rozbiciem na spłaty zadłużenia podstawowego oraz koszty obsługi długu

- niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących zapewniający wykonanie zadań statutowych samorządu gminy (w okresie czterech najbliższych lat, począwszy od roku następnego po roku obowiązywania uchwały budżetowej).

- środki jakie można wykorzystać na finansowanie inwestycji i obsługę długu (tzw. „wolne środki brutto” przewidywane na okres jw.

- środki na realizację zadań i programów inwestycyjnych tzw. „wolne środki netto” (po uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia w każdym z kolejnych czterech lat ujętych w opracowywanym WPI),

- określenie wielkości środków do wykorzystania na cele inwestycyjne pochodzących z gminnych (powiatowych) funduszy wydzielonych

- górny pułap możliwości zadłużenia gminy– przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania.

7. Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

Niezależnie od dyspozycji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, istnieje wiele przesłanek potwierdzających potrzebę i zasadność włączenia przedstawicieli społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji związanych z rozwojem i planowaniem inwestycji. Wiele jest również możliwych do wykorzystania sposobów i instrumentów angażowania społeczności lokalnych do pracy dla wspólnego dobra.

Mając na uwadze brak tradycji i nawyków mieszkańców do uczestniczenia w planowaniu, które w swojej naturze jest procesem ciągłym, na etapie tworzenia zrębów wieloletniego planowania inwestycji w Gminie Lubiszyn  należy podjąć próbę nawiązania komunikacji społecznej w przedmiotowym zakresie. Dotychczasowe formy partycypacji społecznej ograniczone są do uwzględniania opinii i wniosków reprezentacji społeczeństwa w osobach radnych Rady Gminy. Dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, a przede wszystkim w celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez społeczność lokalną, wprowadza się niniejszą procedurą do stosowania następujące działania.

- Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji będzie każdorazowo poprzez „obiegiem”. Zawiadomienie określi tryb i kanały komunikacji ze społecznością lokalną.

- Niezwłocznie po opracowaniu, zestawienie wszystkich wniosków według priorytetów inwestycyjnych gminy zostanie opublikowane na wydzielonej stronie Urzędu Gminy w Internecie.

- Zadania będą opatrzone opcją umożliwiającą głosowanie „za”, „przeciw” oraz „opinia oceniającego – uzasadnienie stanowiska” z miejscem na jej zamieszczenie.

- Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na urzędowych stronach internetowych.

- Opinie społeczne będą brane pod uwagę przy weryfikacji przez Komisję Koordynacyjną wstępnej wersji projektu WPI .

8. Monitoring zadań kontynuowanych

W celu umożliwienia Komisji Koordynacyjnej optymalnego podziału środków przewidzianych na inwestycje uwzględniającego ich zapewnienie na inwestycje włączane do planu zgodnie z dokonaną hierarchizacją niezbędne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków przewidzianych na inwestycje, które w bieżącym roku uzyskały rangę priorytetów i powinny być w tym roku zrealizowane lub doprowadzone do stanu przewidzianego w harmonogramie ich realizacji. (Dotyczy to także informacji na temat zaawansowania prac przygotowawczych w odniesieniu do inwestycji które zostały zapisane w dalszych latach planu)

Informację o postępach prac inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym oraz o przewidywaniach co do planowego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie środków przygotuje Zespół Zadaniowy d.s. Rozwoju Lokalnego.

9. Procedura uchwalania WPI

- Komisja Koordynacyjna, ustala ostateczną hierarchizację zadań włączanych do planu stosownie do wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego możliwości finansowania inwestycji. Zhierarchizowany wykaz planowanych zadań zawiera wyodrębnioną część, obejmującą wydatki inwestycyjne w pierwszym roku WPI, w oparciu o którą Skarbnik Gminy formułuje inwestycyjną część uchwały budżetowej.

- Koordynator WPI przedkłada wniosek do decyzji Wójta w sprawie zatwierdzenia projektów:

- Planu Rozwoju Lokalnego  oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

-      Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

- Uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przez Radę Gminy nastąpi nie później niż do końca listopada 2004r.

Załącznik Nr 1 do  WPI

Kryteria obiektywizujące zadania inwestycyjne przewidziane do włączenia w zakres

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

UWAGA! Łączna ilość przyznanych dla każdego kryterium punktów nie może

przekroczyć 10 pkt.

1. Stan zaawansowania prac -

- zadanie kontynuowane – zaawansowane w 80%, 10 pkt

- 50-80%, 9 pkt

- 20-50 8 pkt

- podpisana umowa z wykonawcą i poniżej 20% wykonania) 7 pkt

- aktualne pozwolenie na budowę 6 pkt

- ogłoszony przetarg na realizację 4 pkt

- dokumentacja sporządzona 2 pkt

- rozpoczęte przygotowania do przetargu na wykonanie dokumentacji; 1 pkt

- zadanie nowe, nie przygotowane 0 pkt

2. Współfinansowanie –

- dotacja celowa z budżetu państwa 10 pkt

- wspólfinansowane ze środków UE 4 ÷10 pkt

- współfinansowane przez Kontrakt Wojewódzki 4 ÷10 pkt

- współfinansowane przez podmioty prywatne 4 ÷9 pkt

- współfinansowane przez org. Społeczne 4 ÷9 pkt

- partycypacja społeczna mieszkańców 4 ÷8 pkt

- porozumienie gminy z samorządami sąsiednich gmin 4 ÷8 pkt

- podpisane zobowiązania 4 ÷10 pkt

3. Stopień pewności uzyskania środków-

- środki znajdują się w dyspozycji gminy 10 pkt

- podpisana umowa o współfinansowaniu 8 pkt

- złożona aplikacja 4 – 6 pkt

- zadanie posiada kompletną dokumentację 2 – 4 pkt

4. Komplementarność zadań –

- zrealizowanie inwestycji przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania inwestycji istniejących 4 ÷ 6 pkt

- przyczyni się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego 4 ÷ 8 pkt

- nie poniesienie nakładu (np. wykupu gruntu itp.) uniemożliwi realizację zaplanowanej inwestycji 5 ÷10 pkt

- inwestycja wchodzi w skład programu wielozadaniowego 4 ÷ 9 pkt

5. Względy techniczne/technologiczne oraz prawne

- Neutralizuje zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi 4 ÷ 9 pkt

- Prowadzi do przebudowy urządzenia lub obiektu zmieniając jednocześnie lub rozszerzając jego funkcje 4 ÷ 8 pkt

- prowadzi do zapewnienia na danym obszarze podstawowego poziomu usług 4 ÷ 9 pkt

- rozszerza zasięg podstawowych usług na obszarze przewidzianym do rozbudowy 5 ÷ 9 pkt

- prowadzi do dostosowania stanu do wymogów przepisanych prawem, obowiązujących norm, zaleceń lub nakazów administracyjnych, powstałych w wyniku kontroli 5 ÷10 pkt

6. Zgodność z przyjętymi uchwałami oraz polityką Gminy

- zgodność z założeniami polityki inwestycyjnej ujętymi w Założeniach do WPI

0 ÷1 0 pkt,

- zgodność z zapisami strategii rozwoju Gminy                                0÷1 0 pkt

- wymaga zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego        ( - ) 5 ÷ ( - ) 1pkt

7. Względy społeczne

- inwestycja tworzy warunki (lub bezpośrednio) nowe miejsca pracy   0 ÷ 10 pkt

- wzbogaca stan lub poprawia dostępność do usług kulturalnych          0 ÷ 10 pkt

- inwestycja przyczynia się do ochrony zabytków                                  0 ÷ 10 pkt

- inwestycja powoduje powstanie nowych, dostępnych cenowo zasobów mieszkaniowych          0 ÷ 10 pkt

- inwestycja wpływa na poprawę usług z zakresu opieki zdrowotnej     0 ÷ 10 pkt

- inwestycja przyczynia się do krzewienia kultury fizycznej                   0 ÷ 10 pkt

- inwestycja poprawia warunki rekreacji i aktywnego wypoczynku (w tym dzieci i rodzin)  0 ÷ 10 pkt

- inwestycja poprawia stan usług z zakresu opieki społecznej                  0 ÷ 10 pkt

- inwestycja przyczyni się do efektywniejszego wprowadzania w życie zapisów obowiązującego prawa                                                                             0 ÷ 10 pkt

- inwestycja osłabia lub może oddziaływać destrukcyjnie na istniejący stan w obszarach wyżej wymienionych                                                                              ( - )10 ÷ 0 pkt

8. Względy ekologiczne

- inwestycja poprawi stan środowiska pod względem emisji hałasu,             0 ÷ 10 pkt

- spalin,                0 ÷ 10 pkt

- czystości wód,   0 ÷ 10 pkt

- powietrza           0 ÷ 10 pkt

- estetyki miasta   0 ÷ 10 pkt

- lasu miejskiego  0 ÷ 10 pkt

- spowoduje przyrost obszarów zielonych w mieście (parki, zieleńce)   0 ÷ 10 pkt

- inwestycja związana jest z wykonaniem obowiązków nakazanych prawem lub wdrażaniem dyrektyw UE                                                                       0 ÷ 10 pkt

- inwestycja osłabia lub może oddziaływać destrukcyjnie na istniejący stan w obszarach wyżej wymienionych                                                                          ( - )10 ÷ 0 pkt

9.. Względy ekonomiczne

- inwestycja po realizacji będzie generować dochody dla gminy 0 ÷ 10 pkt

- inwestycja będzie wymagać ponoszenia nakładów z budżetu na eksploatację i utrzymanie  ( - )10 ÷ 0 pkt

- inwestycja stymuluje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w tym również w branży turystycznej  0 ÷ 10 pkt

- inwestycja pobudza szeroko rozumiany rozwój gospodarczy, w tym również turystyki 0 ÷ 10 pkt

- inwestycja będzie działać zachęcająco na napływ kapitału zewnętrznego 0 ÷ 10 pkt

- inwestycja będzie lub ma szansę być finansowana kredytem preferencyjnym 0 ÷ 10 pkt

- inwestycja będzie dofinansowana lub ma szansę być dofinansowana z bezzwrotnych środków funduszy zewnętrznych 0 ÷ 10 pkt

- inwestycja stoi w sprzeczności ze strategią zrównoważonego rozwoju gminy ( - )10 ÷ 0 pkt

10. Zakres oddziaływania inwestycji

- inwestycja ma znaczenie ogólnokrajowe 8 – 10 pkt

- inwestycja ma znaczenie regionalne 8 – 10 pkt

- inwestycja ma znaczenie ogólnogminne 6 – 9 pkt

- inwestycja ma znaczenie dla sołectwa   4 – 6 pkt

- inwestycja ma znaczenie o zasięgu ulicy osiedla itp. 3 – 5 pkt

11. Potwierdzone poparcie społeczne

- indywidualne Radnych Rady Gminy 4 – 7 pkt

- Komisji Rady Gminy  5 – 10 pkt

- Potwierdzenie poparcia mieszkańców z innych źródeł 5 – 10 pkt

- Brak informacji na temat zainteresowania i wyrazów poparcia lecz brak jest protestów ze strony mieszkańców 3 pkt

- są protesty mieszkańców w odniesieniu do projektowanego zadania ( - )10 ÷ 0 pkt

12. Priorytet w wydziale merytorycznym

- wysoki, 10 pkt

- średni, 8 pkt

- pożądany, 6 pkt

- przydatny, 3 pkt

- drugorzędny 1 pkt

Zestaw czynników ważenia przyjętych do hierarchizacji projektowanych zadań inwestycyjnych

(czynniki ważenia ustala Wójt Gminy nadając poszczególnym dziedzinom, stosownie do skali ważności, wagi od 1,0 do 1,5 – w wyjątkowych wypadkach max. 1,7)

| Lp. | Dziedzina polityki inwestycyjnej miasta | Czynnik ważenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zadania z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania i rozwoju terenów zielonych |  |
| 2. | Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie |  |
| 3. | Zadania z zakresu edukacji |  |
| 4. | Zadania z zakresu wspierania kultury i ochrony zabytków |  |
| 5. | Zadania z zakresu rozwoju mieszkalnictwa |  |
| 6. | Zadania z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego |  |
| 7. | Zadania z zakresu pomocy społecznej |  |
| 8. | Zadania z zakresu kultury fizycznej |  |
| 9. | Zadania z zakresu opieki zdrowotnej |  |
| 10. | Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego w tym turystyki |  |
| 11. | Zadania z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego |  |
| 12. | Zadania z zakresu współpracy międzynarodowej |  |
| 13. | Zadania z zakresu promocji, w tym także promocji gospodarczej |  |
| 14. | Zadania z zakresu rozwoju transportu i dróg |  |
| 15. | Zadania z zakresu zarządzania strukturami samorządu |  |

Cztery grupy priorytetów

Grupa I – ilość pkt > 160  Pilne inwestycje o pierwszoplanowym znaczeniu. Należy podjąć szczególny wysiłek by znaleźć fundusze dla wszystkich zadań z tej grupy

Grupa II -160> ilość pkt > 140 Inwestycje o pierwszoplanowym znaczeniu które powinny być zrealizowane jeśli posiadamy fundusze. Zalecane etapowanie realizacji na okres kilkuletni ze wzgl. na możliwości finansowania

Grupa III 140 > ilość pkt > 100 Potrzebne inwestycje które powinny zostać odłożone na okres nie dłuższy niż rok (przystąpić do prac przygotowawczych, projektowo – analitycznych)

Grupa IV 119 > ilość pkt > 80  Inwestycje pożądane, o drugorzędnym znaczeniu – bufor zadaniowy. Zadania, które uzyskały mniej niż 80 pkt. zdecydowanie odłożyć.

Punktacja decydująca o kwalifikowaniu do poszczególnych grup priorytetów może ulec zmianie stosownie do ilości dziedzin, które uzyskały maksymalny czynnik ważenia.

### FORMULARZ  NR 1 – KARTA ZADANIA / Zakupu inwestycyjnego

### INFORMACJE PODSTAWOWE

| Symbol i nr inwestycji |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  |
| Wnioskodawca |  |

1.1. Zakres zadania / przedmiot zakupu inwestycyjnego

1.2. Lokalizacja

| 1.3. Scalony harmonogram rzeczowo – finansowy |
| --- |
| Rok | Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego | Koszty (w tys. zł) |
| do końca 2004 |  |  |
| 2005 |  |  |
| 2006 |  |  |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| Po 2007 |  |  |
| Razem koszty inwestycji |  |

| Opracował: | Szczegóły procesu inwestycyjnego, harmonogram i kosztorysowanie opracował: | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- |
| Wydział, telefon: | Data: |

### INSTRUKCJA DO FORMULARZA  NR  1  –  KARTA ZADANIA / zakupu inwestycyjnego

### INFORMACJE PODSTAWOWE

UWAGA! Za wypełnienie Formularza 1 odpowiada wydział merytoryczny, w którego obszarze działania wystąpiła potrzeba realizacji zadania.    Celem sporządzenia formularza 1 jest zaprezentowanie wnioskowanej inwestycji - zestawienie najważniejszych informacji o zadaniu. Należy w nim zamieścić wszystkie ważne informacje dotyczące inwestycji, gdyż zwiększy to szansę pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

##### Symbol i nr inwestycji

Jest to kod przynależny wnioskowanej inwestycji ustalony przez wydział merytoryczny. Wszystkie dokumenty sporządzane dla potrzeb WPI związane z tą inwestycją będą oznaczone tym samym kodem. Propozycja: pierwsze litery oznaczać będą wydział merytoryczny, pozostałe cyfry – numer kolejny wniosku w danym roku (trzy cyfry) łamany przez numer rozdziału klasyfikacji budżetowej, łamany przez rok złożenia wniosku,(np.GiOŚ 024/90004/05 - oznacza 24 zadanie inwestycyjne wnioskowane przez Wydział  Gospodarczy i Ochrony Środowiska  w 2005 roku i dotyczy oświetlenia ulic, placów i dróg).

##### Nazwa inwestycji

Powinna być w miarę krótka, precyzyjna i odzwierciedlać podstawowe cechy związane z charakterem inwestycji. W przypadku zakupu inwestycyjnego należy podać nazwę środka trwałego.

#### Wnioskodawca

O ile wnioskodawcą nie jest wydział merytoryczny, należy wpisać nazwę instytucji, organizacji, organu lub osoby będącej źródłem wniosku.

1.1. Zakres inwestycji

W miarę szczegółowy opis zakresu inwestycji z uwzględnieniem charakterystycznych parametrów technicznych. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo – wyszczególnić i opisać etapy. Zamieścić informację na temat znanych (uzgodnionych) lub przewidywanych źródłach finansowania. W przypadku zakupu określić parametry, wymogi jakościowe i użytkowe środka trwałego.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Określić możliwie dokładnie lokalizację inwestycji. Wykazać zgodność (lub konieczność zmiany) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3. Scalony harmonogram rzeczowo-finansowy

Dla poszczególnych okresów wymienionych w tabeli należy określić zakres prac zgodnie z podziałem na (fazy procesu inwestycyjnego wg poniższej instrukcji. Określenie fazy należy uzależnić od rodzaju przedsięwzięcia, np. większość określeń nie będzie odnosić się do zakupów inwestycyjnych. W odniesieniu do zakupu inwestycyjnego należy określić rok zakupu oraz przewidywaną wartość.

##### Fazy procesu inwestycyjnego:

Proces inwestycyjny obejmuje szereg czynności, składających się na etapy (fazy) realizacji zadania oraz dokumentów, które kończą każdy z nich. Proces ten rozpoczyna się w momencie powstania pomysłu (lub zaistnienia potrzeby) realizacji przedsięwzięcia, a kończy się oddaniem ukończonej inwestycji do użytku. Instrukcja zawiera przykładowy wykaz elementów procesu inwestycyjnego z podziałem na stadium przygotowania inwestycji i stadium realizacji inwestycji. Element stadium - najważniejsze prace, niezbędne opracowania, złożone lub uzyskane dokumenty, czynności dla danego etapu procesu inwestycyjnego. Wypełniając – wpisać nazwę elementu oraz rzeczywistą lub przewidywana datę zakończenia poszczególnych elementów w rubryce odpowiadającej właściwemu okresowi harmonogramu.

W poniższym wykazie uwzględnić we właściwej pozycji także elementy związane ze składaniem aplikacji do programów pomocowych – o ile w odniesieniu do zadania taka czynność występuje.

| FAZY PROCESU INWESTYCYJNEGO - OKREŚLENIA |
| --- |
| Przygotowanie inwestycji |
| Badania, studia i koncepcje |
| 1 | Przygotowanie materiałów wyjściowych |
| 2 | Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowych |
| 3 | Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko |
| 4 | Złożenie wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |
| 5 | Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |
| 6 | Sporządzenie wypisu z rejestru ewidencji gruntów lub mapa stanu władania terenem |
| Nabycie terenu i projekt budowlany |
| 7 | Wykonanie ZZKZ i harmonogramu rzeczowo-finansowego |
| 8 | Opracowanie operatów i uzyskanie opinii SANEPiD, ZE oraz inne wynikające z warunków zabudowy i zagospodarowania terenu |
| 9 | Uzyskanie innych warunków i pozwoleń koniecznych do uzgodnienia dokumentacji |
| 10 | Uregulowanie spraw terenowo – prawnych - informacja o stanie (nabycie terenu) |
| 11 | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę |
| 12 | Otrzymanie pozwolenia na budowę |
| Realizacja inwestycji |
| 13 | Rozstrzygnięcie przetargu na prace projektowe, roboty budowlane i montażowe oraz zawarcie umowy na roboty i rozruch |
| 14 | Wykonanie szczegółowych projektów wykonawczych wynikających z warunków przetargu |
| 15 | Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy maszyn i urządzeń oraz zawarcie umowy na dostawy |
| 16 | Budowa, dostawy i montaż |
| 17 | Rozstrzygnięcie przetargu i umowa na roboty rozruchowe (w przypadku, gdy rozruch nie jest przedmiotem umowy wynikającej z poz. 16 |
| 18 | Otrzymanie pozwolenie na użytkowanie inwestycji i koniecznych orzeczeń |
| 19 | Przekazanie do eksploatacji |

# FORMULARZ  NR 2 – HARMONOGRAM FINANSOWANIA

| Symbol i nr inwestycji |  | Nazwa inwestycji |  | Wnioskujący |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji |
| --- |
| l.p. | Symbol źródła instrukcji) | Opis źródła | Kwota / Udział % | Stopień pewności |
| Razem |  |

| 2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania |
| --- |
| l.p. | Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego | Wielkość nakładów w latach w zł. |
|  |  | poniesione do końca 2004r | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | łącznie w latach 2005 - 2008 | po 2008 r. |
|  |  | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota | źródło finans | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  |
|  |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  | Razem |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

| Sporządził: | Zatwierdził: |
| --- | --- |
| Wydział, telefon: | Data: |

### INSTRUKCJA DO FORMULARZA  NR  2  –  HARMONOGRAM  FINANSOWANIA

Formularz 2 wypełnia wnioskodawca lub na podstawie uzyskanych od niego informacji wydział merytoryczny. Informacje zawarte w formularzu mają na celu przedstawienie struktury nakładów inwestycyjnych projektu w układzie rzeczowym i finansowym z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz rozłożenia ponoszonych nakładów w czasie.

2.1. Zestawienie źródeł finansowania

W pozycji „Symbol źródła” - należy wpisać wszystkie przewidywane źródła finansowania inwestycji używając symboli odpowiadających poszczególnym źródłom (nazwy źródeł zamieszczone są w poniższej tabeli)

W pozycji „Opis źródła” – szczegółowo opisać źródło, np. rodzaj kredytu, czy rodzaj gminnego funduszu wydzielonego (etc). W przypadku źródła nie ujętego w poniższym zestawieniu (P - pozostałe) należy nazwać źródło oraz dokładnie określić warunki finansowania.

W kolumnie „Kwota” należy wpisać łączną kwotę odpowiadającą każdemu ze źródeł finansowania oraz jej %-owy udział w wartości zadania.

W kolumnie – „stopień pewności” – opisać stopień pewności uzyskania środków z danego źródła, np. czy zostały podpisane umowy kredytowe, umowy o dotacje.

Oznaczenie źródeł finansowania:

| Symbol źródła | Źródło finansowania |
| --- | --- |
| SW | Środki własne (z budżetu gminy) |
| KP | Kredyty preferencyjne |
| D | Dotacje i darowizny |
| GF | Gminne/powiatowe fundusze wydzielone |
| SJ | Środki miejskich jednostek organizacyjnych stanowiące dochód gminy |
| SJW | Środki miejskich jednostek organizacyjnych nie stanowiące dochodu gminy |
| SB | Środki budżetu centralnego |
| W | Lokalne współfinansowanie |
| FS | Fundusze specjalne (np. PFRON) |
| FP | Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych |
| P | Pozostałe |

2.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

W kolumnie nr 2 – „elementy kosztów /etapy procesu inwestycyjnego” - wpisać kolejne etapy procesu inwestycyjnego uwzględniając elementy kosztów oraz specyfikę inwestycji, można też nawiązać do (faz procesu inwestycyjnego, które opisane są w formularzu nr 1.

W kolumnach – „źródła finansowania” -  wpisać symbol źródła finansowania wg powyższej tabeli (oznaczenie źródeł finansowania. W kolumnach – „kwota” - wpisać wielkość nakładów. Na podstawie dostępnych informacji (np. dokumentacji projektowej, wyników przetargów, porównań z innymi zadaniami, cen rynkowych, zbioru jednostkowych wskaźników cenowych i innych) należy wpisać wszystkie nakłady w poszczególnych latach związane z realizacją inwestycji.

Wszystkie wydatki należy wpisywać w cenach bieżących z roku „0” bazowego (rok wypełniania formularza ), nie należy przeliczać ich na lata późniejsze z uwzględnieniem inflacji.

W przypadku wystąpienia wielu pozycji – elementów kosztów należy wykorzystać formularz oznaczony dopiskiem „ciąg dalszy dla zadania o symbolu....” (w miejsce kropek wpisać symbol zadania) Łączne wielkości nakładów należy podać na pierwszej stronie Formularza 2 w wierszu „Ogółem”

# FORMULARZ  NR 3 – ISTOTNE CECHY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

| Symbol i nr inwestycji |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  |
| Wnioskujący |  |

3.1. Charakter zadania inwestycyjnego

3.2. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi

| 3.3. Opis korzyści z realizacji przedsięwzięcia |
| --- |
| 1 | Korzyści o charakterze społecznym |  |
| 2 | Korzyści o charakterze gospodarczym |  |
| 3. | Korzyści o charakterze ekologicznym |  |
| 3 | Inne |  |

3.4. Poparcie społeczne

3.5. Wpływ na budżet gminy

3.6. Opis priorytetu wnioskodawcy

| Opracował: | Zatwierdził: |
| --- | --- |
| Wydział, telefon: | Data: |

### INSTRUKCJA DO FORMULARZA NR  3  –  ISTOTNE CECHY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Formularz 3 wypełnia wydział merytoryczny. Celem formularza 3 jest zaprezentowanie tych cech zadania inwestycyjnego, które stanowią uzasadnienie dla umieszczenia go w planie oraz wyjaśnią, czy i dlaczego realizacja wnioskowanej inwestycji jest istotna z punktu widzenia polityki inwestycyjnej gminy

3.1. Charakter zadania inwestycyjnego

Należy określić cel jaki będzie osiągany dzięki realizacji zadania (np.: neutralizuje zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, prowadzi do zapewnienia podstawowych usług, umożliwia zabudowę obszaru zgodnie z przeznaczeniem itp.). Określić jego zgodność z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego, zapisami innych dokumentów.  Należy wpisać czy wnioskowane zadanie inwestycyjne jest zadaniem obowiązkowym oraz określić na jakiej podstawie (wymogi prawa, nakaz administracyjny, wykonanie obowiązujących uchwał i umów, kontraktów sygnowanych przez rząd , województwo, sąd lub inne organa. itp.).

3.2. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należy opisać, czy dana inwestycja powiązana jest z innymi zadaniami inwestycyjnymi. Określić sposób powiązania zadania biorąc pod uwagę to, czy jest ono uzależnione od innych, bądź podstawowe dla realizacji innych inwestycji. Wymienić te zadania z podziałem na realizowane i planowane.

3.3. Opis korzyści przedsięwzięcia

Należy opisać jakie korzyści przyniesie wnioskowana inwestycja, kto je uzyska, w jakiej formie i ilości, oraz jak wielu będzie beneficjantów. Jeżeli inwestycja przyczynia się do rozwiązania określonego problemu należy opisać problem, który rozwiązuje tj. redukuje go lub eliminuje (w części lub całkowicie) i w jakim stopniu. Należy uwzględnić w opisie oddziaływanie i wpływ wnioskowanej inwestycji we właściwej dla niej dziedzinie lub w innych sektorach. Opis powinien być napisany zwięźle i czytelnie.

W pozycji nr 1 – korzyści o charakterze społecznym – wpisać jakie korzyści odniosą mieszkańcy i jaki jest zasięg inwestycji (szacunkowa liczba mieszkańców lub określenie zasięgu terytorialnego, np. ulica, wieś, kilka wsi itp.).

W pozycji nr 2 – korzyści o charakterze gospodarczym - jeżeli istnieją, to należy opisać, relacje pomiędzy wnioskowaną inwestycją a pobudzeniem i wzrostem inwestycyjnym lub wzrostem przedsiębiorczości. Opisać ich skalę, zasięg, siłę oraz perspektywę czasową. Wykazać, czy to zadanie z powodzeniem stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości.

W pozycji nr 3 - korzyści o charakterze ekologicznym określić jaki wpływ (pozytywny lub negatywny) będzie miała realizacja zadania na środowisko naturalne

W pozycji nr 4 – inne – wpisać inne korzyści wynikające z inwestycji i nie ujęte w pozycji 1, 2 i 3, podkreślić elementy atrakcyjności.

3.4. Poparcie społeczne

Należy określić zasięg poparcia posługując się takimi jednostkami terytorialnymi jak: kilka wsi, sołectwo,  czy lokalne (w obrębie kilku ulic) lub wskazując na liczbę ludności popierających realizację zadania inwestycyjnego. O ile jest to możliwe określić jakie są preferencje mieszkańców co do danego zadania, (przykładowo: ( mieszkańcy bezwzględnie opowiadają się za realizacją zadania w pierwszej kolejności uważając je za pilne i konieczne,

- mieszkańcy opowiadają się za realizacją zadania jako jednego z najważniejszych;

- mieszkańcy opowiadają się za realizacją zadania uznając je za potrzebne).

Należy również opisać, o ile jest to możliwe, na jakiej podstawie określono zasięg i priorytet poparcia społecznego dla danego zadania inwestycyjnego. Należy zaznaczyć jeżeli zgłoszono protest.

3.5.Wpływ na budżet gminy

Jest to oszacowanie całości wpływu wnioskowanej inwestycji na przyrost dochodów i wydatków bieżących w budżecie miasta po jej zrealizowaniu. Oczekuje się, że większość z wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych będzie miała pewien wpływ na budżet. Przykładami mogłyby być np. nowe wydatki na utrzymanie wnioskowanej inwestycji, nowe zapotrzebowanie na dodatkowe usługi (zaopatrzenie w energię elektr. gaz, itp.). Może też nastąpić obniżenie wymagań co do wydatków budżetowych spowodowane np. usprawnieniem systemów ogrzewania i termomodernizacji.

Przyrost dochodów to np.:

- Wpływy z opłat za użytkowanie - należy tu zapisać wpływ uruchomienia inwestycji na poziom opłat pobieranych od użytkowników. Przykładowo: opłaty skarbowe, parkingowe, targowe i inne, o ile będą znajdowały odzwierciedlenie bezpośrednio w budżecie gminy;

- Podatki lokalne - dotyczy to przyrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych, prawnych, nieruchomości, drogowym, od posiadania psów itp.;

oraz pozostałe - zmiany dochodów nie ujęte wcześniej. Należy bezwzględnie pamiętać, że są to dochody po zrealizowaniu inwestycji i mające bezpośredni wpływ na budżet gminy. Należy je nazwać i oszacować w miarę możliwości dokładnie w układzie rocznym.

Zwiększenie kosztów to np.:

- Koszty osobowe - koszty, które odpowiadają zmianom liczby zatrudnionych związanych z obsługą zrealizowanej inwestycji, należą do nich płace, wynagrodzenia, pochodne w tym koszty ubezpieczeń społecznych i inne;

- Koszty materialne - należy zapisać zmiany w wydatkach związanych z zakupami materiałów i wyposażenia, usługami transportowymi, usługami remontowymi i pozostałymi kosztami materialnymi;

oraz pozostałe koszty - wpływy na stronę kosztową budżetu operacyjnego nie ujęte w zestawieniach wcześniejszych. Należy bezwzględnie pamiętać, że jest to przyrost kosztów po zrealizowaniu inwestycji, mający bezpośredni wpływ na budżet gminy. Powinno się je nazwać i oszacować w miarę możliwości dokładnie w układzie rocznym.

3.6.Opis priorytetów wnioskodawcy

Należy określić priorytet realizacji inwestycji. Wyróżniamy następujące rodzaje priorytetów w kolejności wg ich rangi:

| 1 | Zadania konieczne |
| --- | --- |
| 2 | Priorytet 1 |
| 3 | Priorytet 2 |
| 4 | Priorytet 3 |

Ranga przyjętego priorytetu wynika z wewnętrznej klasyfikacji wydziału merytorycznego i dotyczy miejsca wśród wszystkich planowanych (wnioskowanych) przez wydział przedsięwzięć niezależnie od dziedziny (np. w drogownictwie, komunikacji, gospodarce wodno-ściekowej itp.). Należy uzasadnić, dlaczego dane zadanie otrzymało taki priorytet.

### FORMULARZ       -     HIERARCHIA  WAŻNOŚCI  WEDŁUG  OBOWIĄZUJĄCYCH  KRYTERIÓW

| L.p. | Symbol zadania / ilość przyznanych punktów | Zaawansowanie prac | Współfinansowanie | Stopień pewności uzyskania środków | Komplementarność zadań | Względy prawne techniczne, technologiczne | Zgodność z uchwałami i polityką miasta | Względy społeczne | Względy ekologiczne | Względy ekonomiczne | Zakres oddziaływania inwestycji | Poparcie społeczne | Priorytet w wydziale merytorycznym | Łącznie punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wypełnia Członek Komisji Koordynacyjnej ............................................................................

(Imię i nazwisko)

Str. Nr ........................................

Podpis   ........................................................

### FORMULARZ „0”  - WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W ZADANIU		INWESTYCYJNYM

| Symbol i nr inwestycji |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  |
| Wnioskujący |  |

Zakres zmian w zadaniu inwestycyjnym

| 1 | A | Zakres zmiany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | Uzasadnienie |  |
| 2 | A | Zakres zmiany |  |
|  | B | Uzasadnienie |  |
| ... | A | Zakres zmiany |  |
|  | B | Uzasadnienie |  |
| ... | A | Zakres zmiany |  |
|  | B | Uzasadnienie |  |
| ... | A | Zakres zmiany |  |
|  | B | Uzasadnienie |  |

Uwaga:

Wniosek o dokonanie zmiany w formularzach inwestycyjnych należy składać dla każdej inwestycji osobno i dotyczy on tych zadań, które zostały ujęte w czteroletnim planie inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy. W przypadku zmian, które wnioskodawca uzna za radykalne i niemożliwe do sformułowania w tym formularzu, należy dołączyć nowy formularz z zachowaniem kodu inwestycji. Formularz ten ma również zastosowanie wobec zadań zgłoszonych, które nie weszły do planu, a których realizacja powinna być przyśpieszona z ważnych względów.

Objaśnienia:

A – wpisać zakres zmiany, w przypadku zmian w punktach tabelarycznych załączyć tabelę.

B – wpisać uzasadnienie zmian (lub przyczyny przyśpieszonego trybu włączenia inwestycji do planu).

| Opracował: | Zatwierdził: |
| --- | --- |
| Wydział, telefon: | Data: |