# Zadania polegające na poprawie sytuacji gminy

Na podstawie wyżej przedstawionej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Lubiszyn można zidentyfikować braki i problemy, które występują na wielu płaszczyznach, przede wszystkim zaś w zakresie:

- infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

- infrastruktury drogowej,

- infrastruktury oświatowej

- sportu , rekreacji, wypoczynku i turystyki

- gminnej infrastruktury wiejskiej

- administracji samorządowej

- innych zadań

Rozwiązanie najważniejszych problemów w tych dziedzinach wpłynie na szeroko rozumiany rozwój gminy, przekładając się między innymi na polepszenie wyników w zakresie ochrony środowiska, warunków życia na wsi, dalszego rozwoju mieszkalnictwa, zwiększenia atrakcyjności gminy, rozwoju turystyki, pobudzenia przedsiębiorczości, pozyskania inwestorów, spadku bezrobocia oaz poprawy warunków nauczania i sportu.  Rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów służyć będzie opracowana lista zadań, przewidziana do realizacji w latach 2005-2008 oraz lista prognozowanych zadań na lata późniejsze.

Listę zadań preferowanych przez mieszkańców zdefiniowano poprzez powszechne ogłoszenie o przystąpieniu do tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2005-2008 . Zgodnie z przyjętymi uchwałą Rady Gminy procedurami tworzenia WPI wnioski inwestycyjne mogła składać każda osoba fizyczna, prawna oraz nie posiadająca osobowości prawnej w tym jednostki dla których gmina jest organem tworzącym bądź prowadzącym.

Ogółem zgłoszonych zostało 27 wniosków inwestycyjnych z czego Komisja Koordynacyjna ds. Rozwoju Lokalnego pozytywnie zaopiniowała na podstawie przyjętych procedur 21 wniosków. Wnioski te zostały następnie przekazane  w formie ankiet społecznej ocenie. Wysłano 1884szt. ankiet do każdego gospodarstwa domowego z prośbą do mieszkańców o Ich opinię w sprawie zawartych w ankiecie propozycji inwestycyjnych.  Swoje uwagi na temat proponowanych inwestycji mieszkańcy mieli możliwość również wyrazić na stronie internetowej Gminy Lubiszyn.

Lista przyjętych w ten sposób zadań przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

I. Zadania do realizacji na lata 2005-2008.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubnie

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej i Tarnowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Baczynie oraz Lubiszynie  i modernizacja  sieci wodociągowej w Baczynie , Marwicach, Lubiszynie i Tarnowie.

II. Zadania do realizacji po roku 2008

    - Budowa wodociągu na Kol. Północnej w Baczynie.

    - Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie i Podlesiu

Zadania w zakresie infrastruktury drogowej.

- Zadania do realizacji na lata 2005-2008.

  - Modernizacja gminnych dróg gruntowych w Brzeźnie, Wysokiej i,Dzikowie, Stawie, Lubnie i Gajewie

  - Zakończenie budowy ciągu pieszo rowerowego Baczyna-Marwice

  - Pokrycie asfaltem drogi brukowej Staw-Kozin

##### Zadania do realizacji po roku 2008

  - Budowa dróg i chodników na os. Sportowym w Baczynie

  - Budowa drogi (ul. Pocztowa w Lubiszynie ) – do drogi krajowej nr 130.

  - Modernizacja chodników w Baczynie

  - Utwardzenie części ul. Szkolnej w Baczynie ok. 600 mb oraz os. sportowego i os, Młodych

  - Ułożenie asfaltu ul. Ogrodowa w Baczynie.

  - Budowa oświetlenia ul. Lubuska,Pocztowa,Szkolna, Słoneczna, Ogrodowa i os. Północne w Baczynie.

Zadania w zakresie infrastruktury oświatowej

- Zadania do realizacji  w latach  2005-2008 .

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszynie i budowa sali gimnastycznej przy tej szkole.

###### Zadania w zakresie sportu , rekreacji, wypoczynku i turystyki

Zadania do realizacji na lata 2005-2008

  - Urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubiszynie

  - Zagospodarowanie placu, boiska i placu zabaw w Marwicach

Zadania do realizacji po roku 2008

  - Remont sali sportowej w Wysokiej

Zadania w zakresie gminnej infrastruktury wiejskiej

I .         Zadania do realizacji na lata 2005-2008

- Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Baczynie

Zadania w zakresie administracji samorządowej.

I             Zadania do realizacji na lata 2005-2008

1. Budowa siedziby Gminy w Lubiszynie.

Inne zadania

- Zadania do realizacji po roku 2008.

      - Zakup od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów w Baczynie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

      - Adaptacja budynku na kaplicę w Stawie.

##### IV..  Planowane inwestycje w świetle ZPORR , SPO oraz Funduszu Spójności

Gmina Lubiszyn  w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej  podejmie szereg inwestycji, które ze względu na swą specyfikę wpisują się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,  wybranych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Spójności. Będą one ważnym czynnikiem pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy oraz tej części województwa Lubuskiego.

Wymienione  działania, które planuje podjąć gmina Lubiszyn, kwalifikują się do współfinansowania w ramach  polityki strukturalnej Unii Europejskiej zgodnie z zapisem przedstawionym   w tabelach 1, 1a, 2 i 3

| PLANOWANE DZIAŁANIA W ŚWIETLE ZPORR |
| --- |
| Tabela 1 – zadania inwestycyjne na lata 2005-2008 |
| Działanie | Zadanie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów |
| 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubnie | X | X |  |  |
| Priorytet 3 Rozwój lokalny |
| Obszary wiejske 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. | 1. Pokrycie asfaltem drogi brukowej Staw-Kozin Zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego Baczyna-Marwice |  |  | X |  |
|  |  | X |  |  |  |
| 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa | 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszynie i budowa sali gimnastycznej przy tej szkole. |  |  | x | x |
| X – planowany rok realizacji |

Tabela 1a– zadania inwestycyjne na lata 2008-2012

| Działanie | Zadanie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Obszary wiejskie | 1.Budowa wodociągu na Kol. Północnej w Baczynie. 2.Modernizacja chodników w Baczynie 3.Utwardzenie części ul. Szkolnej w Baczynie ok. 600 mb oraz os. sportowego i os, Młodych. 4.Budowa oświetlenia ul. Lubuska,Pocztowa,Szkolna, Słoneczna, Ogrodowa i os. Północne w Baczynie. 5.Ułożenie asfaltu ul. Ogrodowa w Baczynie. 6..Utwardzenie asfaltem dróg budowa chodników i odwodnienia na os. Sportowym w Baczynie 7 .Budowa drogi (ul. Pocztowa w Lubiszynie ) – do drogi krajowej nr 130. 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie i Podlesiu | x |  |  |  |
|  |  | x | x |  |  |
|  |  | x | x |  |  |
|  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | x | x |  |
|  |  |  |  |  | x |
|  |  | x |  |  |  |
| 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |  |  |  |  |  |
|  | . 2. Remont sali sportowej w Wysokiej | xx |  |  |  |
| X – planowany rok realizacji |  |  |  |  |

Planowane działania w świetle SPO – „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

Priorytet: - „ Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

#### Tabela 2 – zadania inwestycyjne na lata 2005-2008

| Działanie | Zadanie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Baczynie | X | X |  |  |
|  | Urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubiszynie | X | X |  |  |
|  | Zagospodarowanie placu, boiska i placu zabaw w Marwicach | X | X |  |  |
| X - planowany rok realizacji |  |  |  |  |

| PLANOWANE DZIAŁANIA W ŚWIETLE FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Oraz POLEPSZENIE JAKOŚCI DYSTRYBUCJI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA |
| --- |
| Tabela 3– zadania NA LATA 2005-2008 |
| Działanie | Zadanie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| BUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I BURZOWEJ | 1..Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej i Tarnowie | X | X | X | X |
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ UZDATNIAJĄCYCH WODĘ I SIECI WODOCIĄGOWEJ | 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baczynie oraz Lubiszynie i modernizacja sieci wodociągowej w Baczynie , Marwicach, Lubiszynie i Tarnowie | X | X | X | X |
| X – planowany rok realizacji |

V.  plan finansowy inwestycji na lata 2005-2008

Plan finansowy Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2008 jest zgodny z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2005-2008, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Lubiszyn             , stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego dokumentu.

##### Wybrane wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Monitorowaniu realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Lubiszyn  służyć będzie szereg wskaźników adekwatnych do podejmowanych działań w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Przykładowe wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania przedstawiono poniżej.

Priorytet 1

Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

- Długość sieci kanalizacyjnych

WSKAŹNIKI REZULTATU

- Liczba osób korzystających z kanalizacji

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

- Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi (hm3/miesiąc)

Priorytet 3

Działanie 3.1 Rozwój obszarów wiejskich

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

- Długość wykonanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

- Ilość km zmodernizowanych dróg gminnych

- Ilość km wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych

- Liczba zrealizowanych projektów

WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha)

2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%)

3. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%)

4. Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3/miesiąc)

5. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby)

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

- Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 2 lata po realizacji projektu

- Spadek stopy bezrobocia

- Wzrost dochodu gminy na mieszkańca

Priorytet 3

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2)

2. Powierzchnia lub liczba wybudowanych obiektów sportowych

2. Liczba projektów edukacyjnych (szt.)

WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych (osoby)2. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%)

2. Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów sportowych

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (osoby)

##### Powiązanie PROJEKTÓW

## 1. Powiązanie projektów z celami strategicznymi gminy Lubiszyn

Zadania inwestycyjne wymienione w pkt III i IV wpisują się w  cele sformułowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubiszyn :

| CELE SZCZEGÓŁOWE | DZIAŁANIA | Zgodność zadań inwestycyjnych |
| --- | --- | --- |
| 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego Budowa oświetlenia w miejscowościach, gdzie go brak oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy i projektu założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe Gazyfikacja gminy | Tak Tak Tak Tak |
| 2. Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych | Rozpoznanie i zestawienie wraz z adresami funduszy pomocowych Zapoznanie zię z zakresem świadczonej pomocy Zaznajomienie się z procedurami przy składaniu wniosków w poszczególnych funduszach pomocowych Przygotowanie projektów do funduszy pomococwych |  |
| 3. Rekultywacja byłych i dzikich wysypisk | Inwentaryzacja byłych i dzikich wysypisk Opracowanie programu rekultywacji byłych i dzikich wysypisk Prowadzenie stałej kontroli obszaru gminy i zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk | Tak Tak |
| 4. Poprawa stanu urządzeń melioracyjnych | Inwentaryzacja urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowych Utworzenie lub reaktywo-wanie spółki melioracyjnej Egzekwowanie zobowią-zań w zakresie właściwego utrzymania urządzeń melioracji podstawowych Odtworzenie urządzeń melioracji szczegółowych |  |
| 5. Zmiana tradycyjnych kotłowni na ekologiczne | Inwentaryzacja istniejących kotłowni na terenie gminy Analiza ich stanu i ocena stopnia szkodliwości dla środowiska Analiza ekonomiczna wymiany kotłowni na ekologiczne |  |
| 6. Poprawa stanu obiektów zabytkowych | Ewidencja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ocena ich stanu technicznego Doprowadzenie do ujęcia obiektów zabytkowych w gminie ochroną konserwatorską Opracowanie programu poprawy stanu obiektów zabytkowych |  |
| 7. Poprawa stanu wodociągów w gminie | Opracowanie planu wieloletniego remontów i modernizacji wodociągów gminnych. Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć, aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych Wymiana wodociągów azbestowych i budowa nowych wodociągów | Tak Tak |
| 8. Opracowanie kompleskowej gospodarki ściekowej | Opracowanie koncepcji skanalizowania gminy Opracowanie dokumentacji technicznej, kanalizowanie gminy zgodnie z przyjęta koncepcją Budowa systemu kanalizacyjnego gminy i likwidacja dzikich odprowadzeń i szamb. | Tak Tak |
| 9. Poprawa stanu dróg | Opracowanie ewidencji dróg gminnych Przygotowanie wniosków odnośnie remontów dróg nie będących w zarządzie gminy Sukcesywna modernizacja dróg gminnych | Tak Tak |
| 10. Poprawa dostępności do ośrodków użyteczności publicznej | Przeprowadzanie badań ankietowych Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za badania ankietowe |  |
| 11. Pozyskanie i uzbrojenie terenów | Określenie obszarów atrakcyjnych pod zabudowę i ich wykup Działania scalające grunty Opracowanie planów zagospodarowania gminy Wnioski o przyjęcie w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych uzbrojenia poszczególnych terenów Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów w wodę, sieć kanalizacyjną oraz drogi Sukcesywne uzbrajanie terenów zgodnie z przyjętym harmonogramem | Tak Tak Tak |
| 12. Zagospodarowanie linii kolejowej | Pozyskać torowisko w celu rozwoju turystyki Opracować projekt wykorzystania trasy na cele turystyczne wspólnie z Miastem Gorzów z Gminą Myślibórz i Nowogródkiem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Turystyki w Gorzowie Informacja i reklama przedsięwzięcia Uruchomić trasę turystyczną |  |
| 13. Minimalizacja bezrobocia | Współdziałanie w zakresie aktywnych form zwalczania bezrobocia z Powiatowym Urzędem Pracy Propagowanie i wspieranie wśród mieszkańców postaw przedsiębiorczości poprzez szkolenia i kursy Opracować i wdrożyć w szkołach program edukacyjny podnoszący świadomość o potrzebie stałej nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych | Tak Tak |
| 14. Tworzenie warunków do organizacji nowych miejsc pracy | Utworzyć i aktualizować rejestr firm działających na terenie gminy Przeprowadzić ankietę wśród firm, badając przyszłe możliwości i potrzeby wzrostu zatrudnienia Przeanalizować możliwości i opłacalność wszelkiego rodzaju ulg i preferencji dla firm, które zwiększą zatrudnienie dla naszych mieszkańców Integracja środowiska biznesu Wspierać integrację i współpracę rolników w celu budowania silnych gospodarstw producenckich |  |
| 15. Działania na rzecz wykorzystania nieużytków rolnych | Monitorować wielkość i umiejscowienie takich obszarów Zachęcać do wykorzystania ogrodniczo-warzywnego oraz produkcji zdrowej żywności Przeznaczać na rozwój przedsiębiorczości Przeznaczyć pod budownictwo mieszkalne W ostateczności zalesić |  |
| 16. Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu rolno spożywczego i firm na terenie gminy | Wybranie obszarów, które będą szczególnie promowane dla inwestycji - przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-leśnego -małych nieuciążliwych firm -budownictwa mieszkalnego Utworzenie Punktu Informacyjnego dla inwestorów Przygotowanie programu ulg i zachęt dla inwestorów Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów Przygotowanie kampani Informacyjnej Utworzenie serwisu internetowego Stworzenie programu rozwoju turystyki i agroturystyki | Tak Tak Tak |
| 17. Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców | Przygotowanie poza szkolnych form kształcenia ustawicznego. Podnoszenie poziomu nauczania w szkołach Badanie poziomu wykształcenia |  |
| 18. Zagospodarowanie czasu wolnego | Opracowanie programu związanego z animacją działań w obszarze kultury. Promocja kultury Możliwość wykorzystania Organizacji Pozarządowych |  |
| 19. Poprawa bazy lokalowej oraz wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce naukowe | Budowa sali widowiskowo-sportowej w Ściechowie Pozyskiwanie środków pomocowych przy wykorzystaniu zaangażowania rodziców i miejscowej społecznościmieszkańców | Tak |
| 20. Zwiększenie ilości godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach | Zwiększenie ilości godzin zajęć poza lekcyjnych w szkołach. Wdrożenie programu wspierania inicjatyw lokalnych Finansowanie działalności lokalnych animatorów sportu i kultury. |  |
| 21. Utworzenie klasy integracyjnej | Opracowanie wniosku o utworzenie klas integracyjnych Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Opracowanie programu nowego modelu edukacyjnego |  |
| 22. Aktywizacja mieszkańców gminy | Wspieranie powstających grup społeczno-zawodowych, w tym grup producenckich i nowych organizacji społecznych Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy przedakcesyjnych na uruchomienie nowej lub rozszerzenie działalności gospodarczej i rolniczej |  |
| 23. Pełne zabezpieczenie opieki zdrowotnej i profilaktyki | Opracowanie programu na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia Powołanie stanowiska ds. Promocji Zdrowia Badanie stanu zdrowotności społecznej mieszkańców gminy |  |
| 24. Pełne wykorzystanie bazy kulturalnej | Opracowanie programu związanego z animacją działań w obszarze kultury Promocja kultury |  |
| 25. Zapewnienie ładu i porządku publicznego | Pomoc rzeczowa przy zakupie środka transportu dla Rewiru Dzielnicowych w Lubiszynie Wspieranie działań edukacyjnych i uświadamiających wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej |  |
| 26. Poprawa komunikacji społecznej | 1. Wydanie biuletynu informacyjnego o pracy Rady Gminy i Zarządu Gminy 2.Przygotowanie kompleksowej informacji dla klienta o sposobach i terminach załatwienia konkretnych spraw Ubieganie się Gminy o uzyskanie certyfikatu ISO-2001 Tworzenie budżetu zadaniowego Gminy |  |

Zadania powyższe mają bezpośrednie odzwierciedlenie w opracowanej na warsztatach i przyjętej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lubiszyn analizie SWOT:

ANALIZA  SWOT

Ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

| Słabe strony | Mocne strony |
| --- | --- |
| Niska części świadomość społeczności lokalnej w zakresie: ochrony środowiska, zasad funkcjonowania samorządności lokalnej Brak kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami i ściekami Gospodarka leśna niezgodna z naszymi odczuciami estetycznymi (wycięcie starodrzewów) Przestarzałe systemy grzewcze Brak instalacji gazowej Duże odległości od głównych szlaków komunikacyjnych Niekorzystne położenie geograficzne gminy, niektórych miejscowości i samego Lubiszyna Duże rozproszenie zabudowań w części północnej gminy Zły stan dróg (mała szerokość, zła nawierzchnia, brak chodników) Brak skomunikowania lokalnego Brak terenów gminnych (pod rozbudowę na inwestycje) Słaby przepływ informacji dotyczących Urzędu Gminy i Rady Gminy Zły stan linii energetycznych (brak opomiarowania mocy) Brak zakładów przetwórstwa płodów rolnych Zaniedbana infrastruktura techniczna całej gospodarki melioracyjnej Zły stan techniczny większości zabudowań (substancja przedwojenna) Słabe grunty rolne i nie wykorzystane użytki zielone Brak przetwórstwa rolno-spożywczego i firm na terenie gminy Lubiszyn Duże bezrobocie w gminie (12% - bez ukrytego) Niski poziom wykształcenia mieszkańców Niezagospodarowane tereny przy jeziorze Marwicko Brak grup integrujących rolników Niż demograficzny Brak przedszkoli Likwidacja szkół Słaba jakość życia kulturalnego i zaangażowania społeczeństwa Brak specjalistycznej opieki lekarskiej Problemy finansowe amatorskich klubów sportowych Brak nowoczesnych pomocy naukowych w szkołach Niskie fundusze na opiekę społeczną Mała obsada i wyposażenie funkcjonariuszy Policji | Niski stopień zanieczyszczenia powietrza i wody Atrakcyjne zasoby przyrodnicze Rozpoczęte inwestycje proekologiczne (oczyszczanie ścieków, kanalizacja) Obecność obiektów unikatowych (obiekty sakralne) Złoża gazu i ropy naftowej Graniczenie z miastem Gorzów, z woj. zachodniopomorskim, bliskość UE Brak zagrożeń powodziowych Bliskość planowanej budowy autostrady Naturalny wyraźny podział na strefy przestrzenne tj. obszary leśne, rolnicze i podmiejskie Uregulowanie formalno-prawne terenów i obiektów sportowych Zespół ludzi aktywnych sportowo (działacze i sportowcy) Zapewniony dowóz uczniów do szkół Prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna Łączność telefoniczna |
| Szanse | Zagrożenia |
| Rozwój turystyki w tym agroturystyki i rekreacji Fundusze pomocowe Współpraca między gminami i zagraniczna Zachowanie tradycji Przystąpienie do Unii Europejskiej Zainteresowanie i przyciąganie inwestorów (osoby fizyczne i prawne) Pełne wykorzystanie walorów przyrodniczych i geograficznych Bliska lokalizacja przyłącza gazu w Baczynie Zrealizowanie inwestycji zrzutu ścieków do oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. Przebieg drogi krajowej Gorzów- Szczecin-Ystad Możliwość produkowania ekologicznej żywności Utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego Budowa sali gimnastycznej Dom doraźnej pomocy dla osób starszych Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej Wpływy do budżetu z eksploatacji złóż ropy i gazu | Eksploatacja złóż ropy i gazu Przystąpienie do Unii Europejskiej Mogielnik w Smolinach Utrzymywanie się niskiej świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska Nieuzyskanie środków pomocowych Niedostateczne, trudno osiągalne środki finansowe Istnienie legalnych i nielegalnych wysypisk śmieci Zła polityka dotycząca utrzymania i inwestowania w infrastrukturę techniczną Upadek małych gospodarstw rolnych (załamanie po wejściu do UE) bez możliwości pozyskiwania nowych miejsc pracy Brak perspektyw zatrudnienia powodujący zaniechanie dalszego kształcenia się przez młodzież Patologia społeczna Bezrobocie Dzieci z wadami postawy Niska jakość życia Utrudniony start młodzieży w zdobywaniu wiedzy, spowodowany zubożeniem społeczeństwa |

## Powiązanie projektów z działaniami realizowanymi na terenie gminy

Obecnie gmina Lubiszyn jest w trakcie realizacji inwestycji finansowanych z programów przedakcesyjnych UE. Część z nich będzie kontynuowana i wykonywana w latach 2004-2006. W związku z przystąpieniem Polski do UE zakłada się, iż funkcję dofinansowania pomocowego tych inwestycji przejmą fundusze strukturalne.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baczynie i Marwicach jest realizowana od 2003 r. w ramach porozumienia Związku Celowego Gmin MG-6 (do którego należy gmina Lubiszyn), w oparciu o środki pomocowe PHARE. Z funduszu PHARE w roku 2004 zakończona zostanie kanalizacja Baczyny i Marwic natomiast w roku 2005 planuje się rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w Lubnie . Dalszym planowanym etapem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej i Tarnowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Baczynie i Lubiszynie oraz sieci wodociągowej w Baczynie , Marwicach, Tarnowie i Lubiszynie  zadania to planuje się zrealizować w ramach Funduszu Spójności . Realizacjia wszystkich w/w zadań   jest częścią szerszej inwestycji, mającej na celu wykonanie zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obejmującej zasięgiem 6 gmin, z centralną oczyszczalnią ścieków w Gorzowie Wlkp. Zakontraktowane środki z programu PHARE obejmują lata 2004 i 2005. Ponadto corocznie gmina angażuje środki służące sukcesywnej rozbudowie ścieżek rowerowych. Działania te zyskały wsparcie ze środków przedakcesyjnych. W okresie 2004-2006 Gmina Lubiszyn zamierza kontynuować ich rozbudowę w oparciu o środki strukturalne. Dotyczy to w szczególności dokończenia ścieżki pieszo-rowerowej Baczyna – Marwice.

##### System wdrażania

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Lubiszyn jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE zobowiązana jest przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego gminy lUBISZYN

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnić Urząd Marszałkowski. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji 
i promocji Planu

- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach

- dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca PRL jest odpowiedzialne za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów

##### Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

## System monitorowania planu

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt  Gminy Lubiszyn. Rolą Rady Gminy będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

## Sposoby oceny planu

Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy Lubiszyn  przy pomocy zawartych w Punkcie dotyczącym wskaźników monitorowania.

## Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Elementem inicjowania i podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publiczno – prywatnym a organizacjami pozarządowymi będzie Plan Informacyjny.

Plan Informacyjny

Zadania planu informacyjnego:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie Gminy Lubiszyn

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Grupy docelowe odbiorców

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubiszyn będą uwzględniały potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

- Opinia publiczna - powszechna wiedza na temat działań związanych z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność gminy.

- Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy. Będą to:

  - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

  - podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu

bądź realizujące zadania jednostki samorządu gminnego

  - podmioty gospodarcze

  - organizacje zrzeszające przedsiębiorców

  - organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

  - związki wyznaniowe

Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego

Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego.

Instrumenty strategii informacyjnej

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje- propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz usystematyzowania wiedzy

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów- mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

- informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów- należy zadbać o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z rejonu Gminy Lubiszyn , którzy będą odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie

- serwisy internetowe - będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej.

- współpraca z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób.