# Uchwała Nr XXVI/218/05

# Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 26 lipca 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/143/04  Rady Gminy Lubiszyn z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001r. nr 142. póz 1591 z późn. zmianami.) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 15 póz. 148 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/143/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w brzmieniu po zmianach jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§3

Traci moc uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 czerwca 2005 r, w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/04 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 10 listopada 2004 w  sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Gminy Lubiszyn Nr XXVI /......./05

z dnia 26 lipca 2005 r

| Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubiszyn na lata 2005-2008 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania. | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Zadania przewidz. do realizacji w l. 2005-2008 . | Przewidywany koszt ogólny zadania w tys. zł. | Wysokość wydatków z budżetu Gminy w czterech kolejnych latach w tys.zł. | wysokość wydatków po roku 2008 | Fundusze pomocowe UE w latach 2005-2008 w tys. zł. | Budżet Państwa w latach 2005-2008 w tys. zł. |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej i Tarnowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Baczynie i Lubiszynie i modernizacja sieci wodociągowej w Baczynie, Marwicach, Tarnowie i Lubiszynie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2008 | 15.000,0 | 85,5 | 167,0 | 1.204,0 | 973,0 | 400,0 | 11.250,0 | 920,5 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubnie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2006 | 2.536,3 | 36,3 | 550,0 |  |  |  | 1.950,0 |  |
| Rekultywacja wysypisk odpadów w Stawie, Ściechowie, Lubiszynie, Wysokiej,Tarnowie, Marwicach i Mystkach. | Urząd Gminy Lubiszyn | 2006-2007 | 600,0 | 20,0 | 30,0 | 100,0 | 450,0 |  |  |  |
| Zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego Baczyna – Marwice | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005 | 472,5 | 118,1 |  |  |  |  | 354,4 |  |
| Modernizacja dróg gruntowych w Brzeźnie, Dzikowie, Wysokiej, Lubnie Stawie i Gajewie. | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2006 | 557,3 | 557,3 |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa Szkoły w Lubiszynie i budowa Sali gimnastycznej | Urząd Gminy Lubiszyn | 2007-2009 | 1.700,0 |  |  | 100,0 | 200,0 | 125,0 | 1.105,0 | 170,0 |
| Pokrycie asfaltem drogi brukowej Staw-Kozin | Urząd Gminy Lubiszyn | 2007 | 100,0 |  |  | 20,0 |  |  | 80,0 |  |
| Rozbudowa i remont Sali wiejskiej w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2006 | 554,9 | 60,0 | 131,0 |  |  |  | 363,9 |  |
| Zagospodarowanie placu, boiska i placu zabaw w Marwicach | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2006 | 340,0 | 24,0 | 93,1 |  |  |  | 222,9 |  |
| Urządzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubiszynie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005-2006 | 358,5 | 37,3 | 86,1 |  |  |  | 235,1 |  |
| Budowa siedziby Gminy w Lubiszynie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2007-2009 | 2.097,0 |  |  | 600,0 | 600,0 | 897,0 |  |  |
| Utworzenie Regionalnej Platformy Cyfrowej | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005 -2007 | 402,9 | 5,5 | 45,7 | 49,6 |  |  | 302,1 |  |
| Wykonanie projektów Termomodernizacji Obiektów Użyteczności Publicznej Szkoły w Baczynie i Ściechowie | Urząd Gminy Lubiszyn | 2005 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| Razem lata 2005-2008 |  |  | 24.737,4 | 962,0 | 1.102,9 | 2.073,6 | 2.223,0 | 1 422,0 | 15.863,4 | 1.090,5 |
| Prognoza na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania. | Zadania przewidz. do realizacji w latach 2008-2012 | Przewidywany koszt ogólny zadania w tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja dróg gruntowych w Wysokiej - 1,5 km | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup gruntów w Baczynie od ANR z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptacja budynku na kaplicę w Stawie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa wodociągu i kanalizacji na Kol. Północnej w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa oświetlenia w Baczynie ul.Lubuska,Pocztowa,Szkolna,Kol. Północna, Słoneczna i Ogrodowa | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie asfaltem dróg, budowa chodników i odwodnienia na Os. Sportowym w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie asfaltem ul. Ogrodowej w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remont Sali sportowej w Wysokiej | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Utwardzenie części ul.Szkolnej - ok. 0,6 km i dróg na os. Sportowym i os. Młodych w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja chodników w Baczynie | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie i Podlesiu | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 3.500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa drogi - ul. Pocztowa wLubiszynie ( do drogi Krajowej nr 130 ) | Urząd Gminy Lubiszyn | po roku 2008 | 1.000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem lata 2009-2012 |  |  | 6.077,0 |  |  |  |  |  |  |  |